Kako smo očistili najdublje smeće u Istri?

Lovel Kukuljan1

1 Speleološka udruga „Estavela“, Kastav, lkukuljan7@gmail.com

Do prije nekoliko godina očistiti jamu od smeća s 300 m dubine bila je nedostižna fantazija, no uz dobru organizaciju, stručnost i timski duh, upravo to je učinjeno od 10. do 12. svibnja 2024. gdje su speleolozi iz 10 različitih udruga uspješno očistili najdublji ponor Istre, Jamu kod Rašpora. Iako količina otpada nije bila velika (~8 m³), njegova lokacija i raštrkanost na dubinama od 280 m do -307 m učinila je ovu akciju jednom od najzahtjevnijih akcija čišćenja organiziranih u Hrvatskoj dosada. Akciji su prethodile opsežne pripreme, uključujući nabavu specifične opreme, podjelu timova i definiranje načina izvlačenja ovisno o lokacijama unutar jame. Tijekom subote, timovi su surađivali na različitim razinama: površinskoj logistici, čišćenju ulaznih dijelova, čišćenju dubinskih dijelova, uspostavi žičane komunikacije, te organizaciji sustava za podizanje tereta kroz vertikale, od kojih je najzahtjevnija bila Velika vertikala od 124 metra. U tom poduhvatu ključnom se pokazala kolotura AWAH Z2R pogonjena aku odvijačem, što je drastično uštedilo ljudski napor i ubrzalo proces izvlačenja otpada. Akcija je završila u ranim nedjeljnim jutarnjim satima nakon 16 sati kontinuiranog rada. U projektu financiranom kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovalo je ukupno 47 speleologa, a značajnu podršku pružili su Park Prirode Učka, Javna ustanova Natura Histrica, te Komisija za speleospašavanje HGSS-a. Smještaj u Speleo kući u Vodicama osigurao je i više nego zadovoljavajući komfor za sve sudionike.